MATRIZ 3 – RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Tabla: Análisis De Riesgo

| N | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONOMICO | Ofertas artificialmente bajas | Oferta de productos de mala calidad o que no cumplan con las condiciones técnicas requeridas por la entidad | 4 | 5 | 9 | RIESGO EXTREMO |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | ECONOMICO | Que exista desabastecimiento o escasez de materiales y/o proveedores para la ejecución de la obra. | Retrasos en la ejecución de los trabajos y/o sobre precios de los algunos productos por el juego de la oferta y la demanda | 3 | 4 | 5 | RIESGO ALTO |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | ECONOMICO | Que haya fluctuación en los precios de los insumos por factores exógenos ( sobre precios o precios bajos) | Desequilibrio económico del contrato | 4 | 4 | 8 | RIESGO EXTREMO |
| 4 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACION | OPERACIONAL | No legalización del contrato en los términos contemplados por incumplimiento de documentos por parte del contratista | Efectivas pólizas de seriedad de la oferta | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO |
| 5 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | OPERACIONAL | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato | Retrasos para la adjudicación del contrato | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO |
| 6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | No aceptación del contratista de obra de los estudios y diseños que forman parte integral del contrato | Retraso en el desarrollo de la obra y/o desequilibrio económico del contrato si ocurren modificaciones no previstas | 3 | 5 | 8 | RIESGO EXTREMO |
| 7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Cambios en el equipo de trabajo del Contratista | Retrasos en el cronograma de trabajo y/o mala calidad de la obra | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO |
| 8 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Cuando los bienes entregados no cuentan con la calidad, ni en la cantidad contratada | No cumplimiento del contrato y efectivas pólizas de calidad del servicio y cumplimiento del contrato | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO |
| 9 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Cuando no se entregan las obras en los tiempos establecidos para la ejecución del proyecto | Incumpliendo del contrato en los términos señalados | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO |
| 10 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Aprobación tardía de terceros involucrados con el desarrollo del contrato tales como autoridades ambientales, salud , , tránsito entre otros. Coordinación Interinstitucional | Impedimentos legales para la ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO |
| 11 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Afectación de redes de comunicación | Daño de las estructuras adyacente a la obra o deterioro de la obra misma. | 4 | 3 | 7 | RIESGO ALTO |
| 12 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Accidentalidad y/o muerte del personal a cargo del contratista | Demandas, indemnizaciones del personal afectado | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO |
| 13 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Daños, perjuicios o pérdidas, de los bienes a cargo del contratista | Desequilibrio económico | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO |
| 14 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Variación de las actividades y cantidades de obra no previstas para el desarrollo del contrato | Desequilibrio económico | 4 | 2 | 6 | RIESGO ALTO |
| 15 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Ejecución de actividades no estimadas en el alcance del contrato sin autorización | Reclamaciones por parte del contratista a la entidad | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO |
| 16 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Fraude documental por parte del contratista | Dilaciones en el desarrollo del proceso contractual hasta que se logre demostrar la legitimidad de los documentos | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO |
| 17 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | SOCIALES Y POLITICOS | Afectación en el desarrollo del proyecto a causa de huelgas, asonadas, paros generales de trabajadores o de transporte, situaciones de orden público o comunidad que no esté de acuerdo en la ejecución del proyecto | Retraso en el desarrollo del proyecto | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO |
| 18 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | FINANCIERO | Demora en el pago de las actas una vez sean radicadas en debida forma en la oficina pagadora de la entidad. | Incumplimiento de la minuta del contrato | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO |
| 19 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Estimación errónea por parte del contratista y la entidad en el presupuesto estimativo (errores aritméticos, sobreprecios, o precios bajos) | Desequilibro económico de la oferta | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO |
| 20 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | FINANCIERO | Quiebra del contratista | Impedimento para la ejecucion del contrato | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO |
| 21 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | FINANCIERO | Insuficiencia del presupuesto para la ejecución del alcance del contrato | Desequilibrio económico | 3 | 5 | 8 | RIESGO EXTREMO |
| 22 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | NATURALEZA | Afectación en el desarrollo del proyecto por condiciones climáticas | No cumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución del proyecto o deterioro del avance de la obra | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO |
| 23 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | AMBIENTAL | Daños ambientales por las inadecuadas prácticas durante la ejecución del proyecto. | Sanciones que haya lugar por parte de los organismos de control asi el ejecutor de la obra | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO |
| 24 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | TECNOLOGICO | Manejo inadecuado de la página del secop II | En el desarrollo del proceso contractual se pueden presentar publicación de documentos que alterados no corresponden al proceso contractual por parte de terceros | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO |
| 25 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACION | CORRUPCION | Solicitar requisitos habilitantes diferentes a los establecidos por la ley | Limitación a la Pluralidad de oferentes y/o favoreciendo de terceros | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO |
| 26 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | CORRUPCION | Direccionamiento de la contratación en favor de un tercero | Sanciones y observaciones impuestas por los entes de control | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO |
| 27 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | CORRUPCION | Pago de obligaciones sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos | Detrimento patrimonial de los recursos del estado | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO |
| 28 | ESPECIFICA | INTERNO | CONTRATACIÓN | REGULATORIOS | No publicación de los documentos del proceso contractual conforme la norma | Sanciones disciplinarias por los organismos de control y manifestación de observaciones | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO |
| 29 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato | Genera carga impositiva adicional a las previstas inicialmente afectando los costos del contrato | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO |

Tabla: Impacto después de tratamiento

| ITEM | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRATISTA-ENTIDAD | La entidad solicitara aclaración de las ofertas artificialmente bajas cuando lo considere y solicitara póliza con los amparos de cumplimiento y calidad de la obra | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | SI | Área jurídica, técnica , financiera y contratista | Etapa precontractual | Hasta la audiencia de adjudicación | Revisión de las justificaciones dadas por el oferente, La determinación de oferta artificialmente bajas se realizará conforme los parámetros estimados por Colombia Compra eficiente | Una vez durante la evaluación económica |
| 2 | CONTRATISTA | Análisis del mercado al momento de presentar la oferta y establecer planes de contingencia en la compra de los materiales requeridos para la ejecución de la obra | 2 | 3 | 3 | RIESGO MEDIO | SI | Contratista | Ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Control de la programación de obra | Durante la ejecución del contrato cada vez que se requiera |
| 3 | CONTRATISTA -ENTIDAD | Estudio de mercados al momento de la presentación de la oferta. La entidad publicará el presupuesto el cual estará sujeto a los valores aprobados y viabilizados en el banco de proyectos Se establecerá términos en el cronograma para recibir observación por parte de los proponentes | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | SI | Contratista | Etapa precontractual | Finalizado los términos para expedir adendas | Estudio de viabilidad del proyecto | Una vez durante la etapa precontractual |
| 4 | ENTIDAD | Establecer en el cronograma la fecha de suscripción de contrato y solicitar pólizas de seriedad de la oferta | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Area asesora jurídica y gestor del proceso | Etapa precontractual | Firma del acta de inicio | Verificación de la póliza en la etapa de evaluación | Una vez durante la etapa precontractual |
| 5 | ENTIDAD | Atención y respuesta oportuna de los reclamos presentados en el proceso de contratación | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | NO | Oficina gestora del proceso | Etapa precontractual | En la adjudicación y perfeccionamiento de contrato. | Respuesta y publicación en el Secop a todas las observaciones presentadas al proceso contractual | Cada vez que se requiera hasta la adjudicación y perfeccionamiento de contrato. |
| 6 | CONTRATISTA-ENTIDAD | Publicación de diseños , establecer visita de obra y verificación antes de inicio | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | SI | Contratista e interventor (supervisor si no hay interventoría) | Ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento de ejecución de los trabajos de obra | Cada vez que se requiera |
| 7 | CONTRATISTA | Realizar empalme de equipo de trabajo días antes de que se realice el cambio de equipo de trabajo | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Contratista | Ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento de ejecución de los trabajos de obra | Cada vez que se requiera durante la ejecución del contrato |
| 8 | CONTRATISTA-ENTIDAD | Los trabajos de obra deberán ejecutarse conforme lo estimado por la entidad, y respaldados por las pólizas de calidad y verificados por la entidad contratante | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Contratista e interventor (supervisor si no hay interventoría) | Ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento de ejecución de los trabajos de obra y aprobación de pólizas | Cada vez que se requiera durante la ejecución del contrato. |
| 9 | CONTRATISTA | Seguimiento continuo de la programación de Obra | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Contratista | Ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento a la programación de la obra | Cada vez que se requiera durante la ejecución del contrato. |
| 10 | ENTIDAD | El proceso contractual dará inicio una vez se tenga los permisos requeridos para la ejecución de los trabajos (servidumbres, licencias y aprobación ambiental si es necesario) | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Oficina gestora del proceso | Etapa precontractual | Hasta la liquidación del contrato | Validación licencias y/o permisos | Cada vez que se requiera durante la ejecución del contrato. |
| 11 | CONTRATISTA | El contratista deberá salvaguardar los trabajos realizados y prever situaciones de riesgo que puedan afectar el desarrollo de la obra , además deberá informar y socializar el proyecto a los órganos de, policía, bomberos y hospital | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Contratista | Ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Establecer planes de contingencia | Cada vez que se requiera |
| 12 | CONTRATISTA | Se dará inicio al proyecto de obra previa verificación del cumplimiento de planes de seguridad y salud en el trabajo | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Contratista e interventor (supervisor si no hay interventoría) | Ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento cumplimiento plan de seguridad y salud en el trabajo | Cada vez que se requiera durante la ejecución del contrato. |
| 13 | CONTRATISTA | Implementar sistema de seguridad en los frentes de trabajo | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Contratista | Ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento de control de seguridad | Control de seguimiento cada vez que se requiera durante la ejecución del contrato. |
| 14 | ENTIDAD CONTRATISTA | Seguimiento de ejecución de la obra | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | SI | Contratista e interventor (supervisor si no hay interventoría) | Ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Balance de actividades de ejecución | Control de seguimiento cada vez que se requiera durante la ejecución del contrato. |
| 15 | CONTRATISTA | El contratista deberá informar las modificaciones al interventor | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | NO | Contratista e interventor (supervisor si no hay interventoría) | Ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Bitácora y/o oficios donde se deje constancia de las actividades aprobadas. | Una vez en el momento de iniciar los trabajos de obra. |
| 16 | ENTIDAD | Evaluación de la propuesta | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | No | Comité evaluador | Etapa precontractual | Hasta la firma del contrato | Verificación de documentos | Una vez etapa precontractual |
| 17 | ENTIDAD Y CONTRATISTA | Se deberá garantizar jornadas de información a la toda la comunidad especialmente y los habitantes aledaños ante de dar inicio al proyecto | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | NO | Contratista e interventor (supervisor si no hay interventoría) | Ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Comunicación de cada uno de los actos administrativos realizados por la entidad | Una vez en el momento de iniciar los trabajos de obra. |
| 18 | ENTIDAD | La entidad se compromete al pago conforme la minuta contractual la cual se especificará la forma como se desarrollaron los desembolsos | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Secretaria de hacienda e interventor (supervisor si no hay interventoría) | En la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el pago oportuno. | Una vez previa firma del contrato |
| 19 | ENTIDAD | Verificación de las propuestas en la etapa de evaluación , sujeto a observaciones , si persiste el erro , si realizara modificatorio previo acuerdo entre las partes | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | No | Comité evaluador financiero externo | Etapa precontractual | Hasta la firma del contrato | Evaluación propuesta económica | Una vez etapa precontractual |
| 20 | ENTIDAD | La entidad solicitara indicadores financieros, póliza de cumplimiento y la forma de pago se estipulara en pagos parciales conforme se ejecuten los trabajos para salvaguardar los recursos. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Oficina asesora jurídica, y gestor del proceso contractual | Ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento a la programación de obra, verificando el cumplimiento del mismo. | cada vez que se requiera |
| 21 | CONTRATISTA-ENTIDAD | El presupuesto estimado la entidad lo determina conforme la disponibilidad presupuestal y valores sujetos a proyectos radicados y viabilizados por la oficina gestora, el contratista deberá verificar y realizar las respectivas observaciones , si , asi lo requiere | 3 | 4 |  | RIESGO ALTO | SI | Contratista | Etapa precontractual | Hasta la firma del contrato | Evaluación propuesta económica | cada vez que se requiera |
| 22 | CONTRATISTA | Cronograma de obra conforme los reportes climáticos y se deberá prever situaciones de riesgo que afecte la obra | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Contratista | Ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento a la programación de obra, verificando el cumplimiento del mismo. | cada vez que se requiera |
| 23 | CONTRATISTA | El contratista debe garantizar que durante todas las etapas del proyecto se cumpla con toda la normatividad ambiental. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Contratista e interventor (supervisor si no hay interventoría) | Ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento al plan de manejo ambiental y/o licencia ambiental. | Control de seguimiento cada vez que se requiera durante la ejecución del contrato. |
| 24 | ENTIDAD | Los sistemas de información únicamente serán manipulados por personal autorizado | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Oficina asesora jurídica, y gestor del proceso contractual | Etapa precontractual | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento de los documentos publicados en Secop | Control de seguimiento cada vez que se requiera durante la ejecución del contrato. |
| 25 | ENTIDAD | Revisión del contenido de los documentos aportados de acuerdo a la normatividad legal vigente y a los principios inherentes la contratación publica | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | Oficina asesora jurídica, y gestor del proceso contractual | Etapa precontractual | Hasta la firma del contrato | Capacitación a los profesionales de apoyo de contratación y supervisores del contrato en los procedimientos y controles establecidos | Control de seguimiento cada vez que se requiera |
| 26 | ENTIDAD | Los procesos contractuales serán estructurados por persona especializado en contratación , y estarán sujetos a observaciones conforme la ley | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | Oficina asesora jurídica y supervisor del contrato | Etapa precontractual | Hasta la firma del contrato | Establecer herramienta de auditoria jurídica a los documentos proyectados para el proceso contractual | Control de seguimiento cada vez que se requiera. |
| 27 | ENTIDAD -CONTRATISTA- | Establecer la secuencia de actividades que se deben seguir en la alcaldía para el pago de obligaciones | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | Contratista e interventor (supervisor si no hay interventoría) | Etapa precontractual | Hasta la firma del contrato | Establecer herramienta de auditoria para el pago de obligaciones | Etapa precontractual |
| 28 | ENTIDAD | Auditoria de la página del Secop | 2 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | No | Oficina asesora jurídica, supervisor del contrato | Etapa precontractual | Hasta la firma del contrato | Verificación del Secop. Checklist | Control de seguimiento cada vez que se requiera |
| 29 | ENTIDAD – CONTRATISTA | Realizar seguimiento presupuestal de la ejecución del contrato | 2 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Contratista e interventor (supervisor si no hay interventoría | Inicio de ejecución | Liquidación del contrato | Verificar la normativa y el mutuo acuerdo celebrado | Cada vez que se requiera hacer cortes de obra |

Dada en el municipio de San Gil, Santander, a los Diecisiete (17) días del mes de Junio de dos mil veintiséis (2026).

Cordialmente,

CARMEN YANETH ÁLVAREZ MARTINEZ

Directora del Instituto de Cultura y Turismo de San Gil